Приложение №3к договору №15 от «31 » мая 2018 г.

**Г Р А Ф И К СТРОИТЕЛЬСТВА И О П Л А Т Ы( ФУНДАМЕНТА)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПА** | | | |
| 1 | Заезд бригады, завоз материалов(арматура, песок, доски и т.д.) Разбивка осей. | 1день |  |
| 2 | Вязка арматуры, устройство опалубки | 8дней |  |
| 3 | Заливка бетона | 1день |  |
| 4 | Снятие опалубки | 2дня |  |

**Итого**

**Всего , договорная цена прописью**

|  |
| --- |
|  |

**Подрядчик:Заказчик:**

**Компания ИП (Васюков А.А.)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Васюков А.А.

Приложение №4к договору 15 от «31»мая 2018 г.

Настоящий Акт**сдачи-приемки фундамента** составлен в двух экземплярах, один из которых передается подрядчику второй - Заказчику.

|  |  |
| --- | --- |
| **подрядчик:** | **Принял Заказчик:** ФИО Заказчика |
| **Этапы №1,№2 выполнены без замечаний** |  |
| **Этапы №3,№4 выполнены без замечаний** |  |

С содержанием Акта сдачи-приемки при подписании договора ознакомлен.

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_